**Commission Voirie, environnement et ruralité**

(7 novembre 2017)

**Présents :** Marc ROPERS, Martine AUFFRET, Jeannine BURLOT, Caroline CARIMALO RIOUX, Anne LE LU, Michel LORANS, Thierry LAMOURIC, Michèle RAFLE

**Excusés :**

**Compte rendu :**

1. **Choix du programme voirie 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimatif programme voirie 2018** | | | | | |
| **N°** | **Nom de la voirie** | **Travaux** | **Remarque** | **Longeur ml** | **Coût** |
| 1 | St Jean / Kerlierno | Enrobé | Curage + accotement | 2800 | 76 980,00 € |
| 2 | Keropert | Bicouche | Curage + accotement | 100 | 4 840,00 € |
| 3 | Beauregard/Guernalo | Enrobé | Curage + accotement | 280 | 8 274,50 € |
| 4 | Bann er lann (côté lorinquer) | Enrobé | Curage + accotement + renforcement | 635 | 20 607,50 € |
| 5 | Botmars | Enrobé | Curage + accotement | 1070 | 31 965,00 € |
| 6 | Scot er beren | Enrobé | Curage + accotement | 400 | 11 750,00 € |
| 7 | Kerdrean/Kergustin | Enrobé | Curage + accotement | 1790 | 68 820,00 € |
| 8 | La lande du cerf | Bicouche | Curage + accotement | 120 | 2 998,00 € |
| 9 | Quelenesse/Le Guern | Enrobé | Curage + accotement | 1685 | 49 431,50 € |
| 10 | Lande de Boduic/Guerihuel | Enrobé | Curage + accotement | 1285 | 39 896,00 € |
| 11 | Kerlogot | Enrobé | Curage + accotement | 720 | 18 885,00 € |
| 12 | Kerdrean | Enrobé | Curage + accotement | 260 | 9 143,00 € |
| 13 | Boduic | Enrobé | Curage + accotement | 390 | 12 572,00 € |
| 14 | Chemin lande de boduic/Le Tosten | Bicouche | Curage + accotement | 330 | 7 049,00 € |
| 15 | Chemin du Boterff | Empierrement | Curage + accotement | 410 | 11 389,00 € |
| 16 | Chemin du Boterff | Empierrement | Curage + accotement | 340 | 8 251,00 € |
| **Total** | | | | | **382 851,50 €** |

*En jaune : Reste à réaliser du programme voirie 2017 (Sud/CLEGUEREC)*

*En rouge : Visite voirie 2018 (Nord/CLEGUEREC)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prévisionnel programme voirie 2018** | | | | | | | |
| **N°** | **Nom de la voirie** | **Travaux** | **Remarque** | **Longueur ml** | **Coût** | **Proposition 1** | **Proposition 2** |
| 1 | St Jean / Kerlierno | Enrobé | Curage + accotement | 2800 | 76 980,00 € | 76 980,00 € | 38 490,00 € |
| 2 | Keropert | Bicouche | Curage + accotement | 100 | 4 840,00 € | 4 840,00 € | 4 840,00 € |
| 3 | Beauregard/Guernalo | Enrobé | Curage + accotement | 280 | 8 274,50 € | 8 274,50 € | 8 274,50 € |
| 4 | Bann er lann (côté lorinquer) | Enrobé | Curage + accotement + renforcement | 635 | 20 607,50 € | 20 607,50 € | 20 607,50 € |
| 5 | Botmars | Enrobé | Curage + accotement | 1070 | 31 965,00 € | 31 965,00 € | 31 965,00 € |
| 6 | Scot er beren | Enrobé | Curage + accotement | 400 | 11 750,00 € |  | 11 750,00 € |
| 7 | Kerdrean/Kergustin | Enrobé | Curage + accotement | 1790 | 68 820,00 € |  |  |
| 8 | La lande du cerf | Bicouche | Curage + accotement | 120 | 2 998,00 € | 2 998,00 € | 2 998,00 € |
| 9 | Quelenesse/Le Guern | Enrobé | Curage + accotement | 1685 | 49 431,50 € |  |  |
| 10 | Lande de Boduic/Guerihuel | Enrobé | Curage + accotement | 1285 | 39 896,00 € |  |  |
| 11 | Kerlogot | Enrobé | Curage + accotement | 720 | 18 885,00 € |  | 18 885,00 € |
| 12 | Kerdrean | Enrobé | Curage + accotement | 260 | 9 143,00 € | 9 143,00 € | 9 143,00 € |
| 13 | Boduic | Enrobé | Curage + accotement | 390 | 12 572,00 € |  |  |
| 14 | Chemin lande de boduic/Le Tosten | Bicouche | Curage + accotement | 330 | 7 049,00 € |  | 7 049,00 € |
| 15 | Chemin du Boterff | Empierrement | Curage + accotement | 410 | 11 389,00 € |  |  |
| 16 | Chemin du Boterff 2 | Empierrement | Curage + accotement | 340 | 8 251,00 € |  | 8 251,00 € |
| **Total** | | | | **12615 ml** | **382 851,50 €** | **154 808,00 €** | **162 253,00 €** |

*La commission a décidé de choisir la proposition 2 (en vert). Le montant prévisionnel s’élève à* ***162253,00€.*** *La prochaine étape est le lancement du marché de voirie.*

1. **Questions diverses :**

* Bann Er Lann : Le marché va être lancé en fin d’année 2017 pour une réalisation 1er trimestre 2018 (Reste à réaliser du budget 2018).
* Quai de bus : Deux aménagements d’arrêt de bus vont être installé dans la rue du stade au niveau du carrefour market courant 2018.
* Interdiction de bruler : Rappel des règles (voir pièces jointes).
* Demande d’autorisation de buses : modification du formulaire. La commune n’effectue plus de busage le long des parcelles. Elle se concentre sur les entrées de parcelle : création d’entrée et remplacement des existantes.